ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проекта

«Создание мобильного приложения «Создание букета»

г. Москва 2025

СОДЕРЖАНИE

1	Краткое описание проекта	3

2	Основные требования (Функциональные)	4

2.1	Пользовательские роли	4

2.2	Базовый функционал	4

2.3	Нефункциональные требования	5

3	Предложенный стек технологий	6

4	Рекомендуемые инструменты разработки	7

	Среда разработки: Android Studio с плагинами для Kotlin и Android Development.	7

	Система контроля версий: Git, хостинг кода — GitHub.	7

	Управление проектом: Trello / Jira.	7

	Дизайн: Figma (для создания макетов и прототипирования).	7

	Сборка: Gradle для автоматизации сборки и управления зависимостями.	7

	Тестирование: Android Testing Framework (JUnit, Espresso).	7

5	Архитектура и данные	8

5.1	Архитектурная схема	8

5.2	Структура БД	8

6	API/Endpoints	9

7	UI/UX	10

8	Тестирование	11

9	Релиз	12

10	Безопасность и приватность	13

11	План по дням с конкретными данными	14

12	Уникальные функции проекта	20

13	ER-диаграмма базы данных FlowerMind	21

Краткое описание проекта

Мобильное приложение «Создание букета» — это интуитивно понятный и удобный инструмент для подбора и заказа цветочных композиций. Приложение сочетает в себе функционал конструктора с возможностью выбора готовых букетов, а также предоставляет персонализированные рекомендации (Флорист-консультант). Цель проекта — упростить процесс выбора и создания идеального букета, предоставив пользователям персонализированный опыт, глубокую кастомизацию и быстрый способ заказа с доставкой.

Основные требования (Функциональные)

Пользовательские роли

- Неавторизованный пользователь: Просмотр каталога букетов, использование конструктора. Для сохранения сборок и оформления заказа требуется регистрация.

- Авторизованный пользователь: Полный доступ ко всем функциям, включая оформление заказов, сохранение сборок и избранных букетов.

- Администратор (Backoffice): Управление каталогом товаров, просмотр и управление заказами. (Реализация админ-панели требует отдельного веб-интерфейса).

Базовый функционал

- Регистрация и авторизация пользователя (по email и паролю).

- Просмотр каталога готовых букетов в виде сетки карточек.

- Конструктор букетов:

- Выбор стиля букета (Романтический, Свадебный, Современный и др.)

- Подбор повода (День рождения, Свадьба, 8 Марта и др.)

- Настройка цветовой схемы

- Установка бюджета

- Автоматическая генерация состава букета

- Отображение итоговой стоимости в реальном времени

- Сохранение сборки в корзину

- Система избранного: Возможность добавлять готовые букеты в "Избранное".

- Корзина:

- Просмотр выбранных товаров

- Управление составом (удаление)

- Оформление заказа с указанием адреса, даты доставки, имени получателя

- Профиль пользователя:

- Просмотр истории заказов

- Управление персональными данными

- Помощник (Флорист): Интеллектуальный подбор сочетаний цветов на основе базы знаний по флористике.

Нефункциональные требования

- Юзабилити: Интуитивно понятный интерфейс, соответствующий гайдлайнам Android. Время обучения использованию приложения — не более 3 минут.

- Производительность: Время отклика на любое действие пользователя — не более 1 секунды.

- Надежность: Стабильная работа приложения, минимальное количество сбоев.

- Совместимость: Поддержка Android 7.0 и выше (API 24+).

- Безопасность: Защита персональных данных пользователей, безопасное хранение пользовательской информации.

Предложенный стек технологий

- Нативная разработка: Kotlin для обеспечения максимальной производительности и интеграции с платформой Android.

- Локальная база данных: Room Database для хранения структурированных данных (пользователи, заказы, избранное).

- Архитектура: MVVM (Model-View-ViewModel) с использованием LiveData и ViewBinding.

- Асинхронность: Kotlin Coroutines для работы с базой данных и фоновых операций.

- Локальное хранение: SharedPreferences для кэширования пользовательских данных и настроек.

- Помощник: Локальный алгоритм подбора цветов на основе базы знаний по флористике.

Рекомендуемые инструменты разработки

- Среда разработки: Android Studio с плагинами для Kotlin и Android Development.

- Система контроля версий: Git, хостинг кода — GitHub.

- Управление проектом: Trello / Jira.

- Дизайн: Figma (для создания макетов и прототипирования).

- Сборка: Gradle для автоматизации сборки и управления зависимостями.

- Тестирование: Android Testing Framework (JUnit, Espresso).

Архитектура и данные

Архитектурная схема

Приложение построено по многослойной архитектуре с разделением на:

- Presentation Layer (UI): Активности, фрагменты, адаптеры

- Domain Layer (Business Logic): ViewModel, Use Cases

- Data Layer: Repository, Database, SharedPreferences

Структура БД

- users (id, email, password, name, phone, created_at)

- bouquets (id, name, description, price, image_url, category)

- flowers (id, name, color, price, image_url, season, meaning, compatibility)

- user_favorites (user_id, bouquet_id)

- orders (id, user_id, total_amount, status, delivery_address, delivery_date, recipient_name)

- order_items (order_id, bouquet_id, quantity, price)

API/Endpoints

- POST /auth/login - Авторизация

- POST /auth/register - Регистрация

- GET /bouquets - Получить каталог букетов

- POST /bouquets/custom/save - Сохранить кастомный букет

- GET /users/{id}/favorites - Получить избранное

- POST /users/{id}/favorites - Добавить/удалить элемент избранного

- POST /orders - Создать новый заказ

- GET /users/{id}/orders - Получить историю заказов пользователя

UI/UX

Интерфейс выполнен в светлых тонах с акцентами на фиолетовом (#9C27B0), что ассоциируется с элегантностью и цветами. Шрифты — читаемые, без засечек (Roboto). Основные экраны:

- Экран "Каталог": Сетка карточек с изображениями готовых букетов (emoji). Кнопки быстрого добавления в корзину и избранное.

- Экран "Конструктор": Пошаговый интерфейс с выбором параметров букета. Внизу — превью сборки и итоговая цена.

- Экран "Корзина": Список товаров, форма для данных доставки, финальная стоимость, кнопка "Оформить заказ".

- Экран "Профиль": Информация о пользователе, история заказов.

- Экран "Избранное": Сетка с карточками сохраненных букетов.

Тестирование

- Модульное тестирование (Unit Testing): Тестирование отдельных функций и методов (ViewModel, Repository).

- Интеграционное тестирование (Integration Testing): Тестирование ключевых сценариев, например, процесс создания букета и оформления заказа.

- UI-тестирование: Тестирование пользовательского интерфейса с помощью Espresso.

Релиз

- Фаза Pre-release:

  - Сборка альфа-версии приложения

  - Тестирование на различных устройствах

  - Исправление критических багов

- Релиз:

  - Публикация в Google Play Console

  - Поэтапный rollout пользователям

- Пост-релизная поддержка:

  - Регулярные обновления для исправления багов

  - Сбор и анализ пользовательских отзывов

Безопасность и приватность

- Пользовательские данные хранятся локально на устройстве

- Пароли пользователей хранятся в открытом виде (для демо-версии)

- Приложение запрашивает и использует только необходимые разрешения

- Политика конфиденциальности должна быть доступна пользователю

План по дням с конкретными данными

Спринт 1 (7 дней) - ВЫПОЛНЕНО

| Дата начала | Дата сдачи | Задание | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.09.2025 | 28.09.2025 | Разработка технического задания | ВЫПОЛНЕНО |
| 22.09.2025 | 28.09.2025 | Разработка структуры БД (без наполнения) | ВЫПОЛНЕНО |
| 22.09.2025 | 28.09.2025 | Разработка прототипов интерфейсов | ВЫПОЛНЕНО |

Выполненные работы в Спринте 1:

1. Техническое задание:

- Создано подробное ТЗ с описанием функциональных требований

- Определен стек технологий (Kotlin, Room, MVVM)

- Разработана архитектура приложения

- Составлен план разработки по спринтам

2. Структура базы данных:

Созданы Entity-классы:

- User.kt - пользователи

- Bouquet.kt - букеты

- Flower.kt - цветы

- BouquetComposition.kt - композиции

Реализована Room Database:

- AppDatabase.kt - основная БД

- UserDao.kt - DAO для пользователей

3. Прототипы интерфейсов:

Созданы макеты всех экранов:

  - activity_login.xml - экран входа

  - activity_register.xml - экран регистрации

  - activity_main.xml - главный экран

  - activity_catalog.xml - каталог букетов

  - activity_cart.xml - корзина

  - activity_favorites.xml - избранное

  - activity_constructor.xml - конструктор

  - activity_checkout.xml - оформление заказа

Спринт 2 (7 дней) - ВЫПОЛНЕНО

| Дата начала | Дата сдачи | Задание | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.09.2025 | 05.10.2025 | Реализация авторизации и регистрации | ВЫПОЛНЕНО |
| 29.09.2025 | 05.10.2025 | Наполнение БД | ВЫПОЛНЕНО |
| 29.09.2025 | 05.10.2025 | Реализация MainActivity | ВЫПОЛНЕНО |

Выполненные работы в Спринте 2:

1. Авторизация и регистрация:

- Реализована LoginActivity.kt с валидацией полей

- Реализована RegisterActivity.kt с проверкой паролей

- Настроена работа с Room Database для хранения пользователей

- Реализована система сессий через SharedPreferences

2. Наполнение базы данных:

- Созданы тестовые данные букетов

- Реализован DataManager.kt для работы с:

  - Избранным

  - Корзиной

  - Историей заказов

- Настроено локальное хранение данных

3. MainActivity и навигация:

- Реализована главная активность с проверкой авторизации

- Создана система навигации между экранами

- Реализован выход из системы (logout)

Спринт 3 (14 дней) - ВЫПОЛНЕНО

| Дата начала | Дата сдачи | Задание | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.10.2025 | 24.10.2025 | Создание репозитория GitHub | ВЫПОЛНЕНО |
| 06.10.2025 | 24.10.2025 | Связь проекта с GitHub | ВЫПОЛНЕНО |
| 06.10.2025 | 24.10.2025 | Выполнение индивидуальных задач | ВЫПОЛНЕНО |

Выполненные работы в Спринте 3:

1. Система GitHub:

- Создан репозиторий для проекта flowersarg

- Настроена связь Android Studio с GitHub

- Регулярные коммиты с описанием изменений

2. Дополнительные активности:

- CatalogActivity.kt - каталог букетов

- CartActivity.kt - управление корзиной

- FavoritesActivity.kt - избранное

- CheckoutActivity.kt - оформление заказа

3. Адаптеры для RecyclerView:

- BouquetAdapter.kt - адаптер для букетов

- CartAdapter.kt - адаптер для корзины

- FlowerAdapter.kt - адаптер для цветов

Спринт 4 (14 дней) - ВЫПОЛНЕНО

| Дата начала | Дата сдачи | Задание | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.10.2025 | 09.11.2025 | Использование возможностей смартфона | ВЫПОЛНЕНО |
| 27.10.2025 | 09.11.2025 | Использование библиотек | ВЫПОЛНЕНО |
| 27.10.2025 | 09.11.2025 | Работа с БД и анимацией | ВЫПОЛНЕНО |

Выполненные работы в Спринте 4:

1. Конструктор букетов:

- Реализована ConstructorActivity.kt

- Создан ИИ-помощник BouquetAI.kt

- Алгоритм подбора цветов на основе:

  - Стиля букета

  - Повода

  - Цветовой схемы

  - Бюджета

2. Интеллектуальный подбор:

- База знаний по флористике

- Автоматическая генерация композиций

- Учет совместимости цветов

- Регулировка по бюджету

Спринт 5 (14 дней) - ВЫПОЛНЕНО

| Дата начала | Дата сдачи | Задание | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.11.2025 | 23.11.2025 | Проектирование, ориентированное на пользователей | ВЫПОЛНЕНО |
| 10.11.2025 | 23.11.2025 | Особенности интерфейсов для смартфонов | ВЫПОЛНЕНО |
| 10.11.2025 | 23.11.2025 | Принципы переноса приложений | ВЫПОЛНЕНО |

Выполненные работы в Спринте 5:

1. Пользовательский опыт:

- Интуитивная навигация

- Быстрая регистрация (менее 3 минут)

- Визуальная обратная связь

- Emoji-визуализация вместо тяжелых изображений

2. Адаптивный дизайн:

- Поддержка различных размеров экранов

- Оптимизация для смартфонов

- Соответствие гайдлайнам Material Design

Спринт 6 (14 дней) - ВЫПОЛНЕНО

| Дата начала | Дата сдачи | Задание | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.11.2025 | 07.12.2025 | Подготовка презентации/демонстрации | ВЫПОЛНЕНО |
| 24.11.2025 | 07.12.2025 | Подготовка пакета сдачи | ВЫПОЛНЕНО |
| 24.11.2025 | 07.12.2025 | Защита индивидуального проекта | ВЫПОЛНЕНО |

Выполненные работы в Спринте 6:

1. Демонстрационные материалы:

- Скриншоты всех экранов

- Инструкция по запуску

- Тестовые учетные записи

- Видео-демонстрация работы приложения

2. Пакет сдачи:

- ZIP-архив с полным проектом

- Документация

- Файлы APK для тестирования

- Исходный код

Спринт 7 (7-14 дней) - ВЫПОЛНЕНО

| Дата начала | Дата сдачи | Задание | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.12.2025 | 14.12.2025 | Финальная защита проекта | ВЫПОЛНЕНО |

Уникальные функции проекта

- Интеллектуальный конструктор с ИИ-флористом: Уникальная функция, которая не просто позволяет собирать букет, но и автоматически подбирает оптимальные сочетания цветов на основе стиля, повода и бюджета. Это отличает приложение от простых каталогов.

- Локальная работа без интернета: Приложение полностью функционирует без подключения к интернету, все данные хранятся локально на устройстве пользователя.

- Emoji-визуализация: Использование emoji для отображения цветов делает интерфейс ярким и понятным без необходимости загрузки тяжелых изображений.

- Простая и быстрая регистрация: Минималистичный процесс регистрации позволяет пользователю быстро начать работу с приложением.

ER-диаграмма базы данных FlowerMind

Описание сущностей

users - Пользователи

- id - PRIMARY KEY, уникальный идентификатор пользователя

- email - Email адрес для авторизации

- password - Пароль пользователя

- name - Имя пользователя

- phone - Номер телефона

- created_at - Дата и время регистрации

bouquets - Букеты

- id - PRIMARY KEY, уникальный идентификатор букета

- name - Название букета

- description - Описание композиции

- price - Стоимость букета

- image_url - Идентификатор для отображения (emoji или ссылка)

- category - Категория букета (готовые/индивидуальные)

flowers - Цветы

- id - PRIMARY KEY, уникальный идентификатор цветка

- name - Название цветка

- color - Цвет

- price - Цена за единицу

- image_url - Идентификатор для отображения

- season - Сезонность цветка

- meaning - Символическое значение

- compatibility - Совместимость с другими цветами

user_favorites - Избранное пользователей

- user_id - FOREIGN KEY ссылается на users.id

- bouquet_id - FOREIGN KEY ссылается на bouquets.id

orders - Заказы

- id - PRIMARY KEY, уникальный номер заказа

- user_id - FOREIGN KEY ссылается на users.id

- total_amount - Общая сумма заказа

- status - Статус заказа

- delivery_address - Адрес доставки

- delivery_date - Дата и время доставки

- recipient_name - Имя получателя

order_items - Элементы заказа

- order_id - FOREIGN KEY ссылается на orders.id

- bouquet_id - FOREIGN KEY ссылается на bouquets.id

- quantity - Количество букетов в заказе

- price - Цена на момент заказа

bouquet_flowers - Состав букетов

- bouquet_id - FOREIGN KEY ссылается на bouquets.id

- flower_id - FOREIGN KEY ссылается на flowers.id

- quantity - Количество цветков данного типа в букете

Описание отношений

Один-ко-многим (One-to-Many)

- users → user_favorites: Один пользователь может иметь много избранных букетов

- bouquets → user_favorites: Один букет может быть в избранном у многих пользователей

- users → orders: Один пользователь может разместить много заказов

- orders → order_items: Один заказ может содержать много элементов

- bouquets → order_items: Один букет может быть в многих заказах

- bouquets → bouquet_flowers: Один букет состоит из многих цветов

- flowers → bouquet_flowers: Один цветок может использоваться в многих букетах

Многие-ко-многим (Many-to-Many)

- users ↔ bouquets (через user_favorites): Многие пользователи могут добавлять многие букеты в избранное

- bouquets ↔ flowers (через bouquet_flowers): Многие букеты состоят из многих цветов

Ключевые особенности структуры

- Нормализация данных: Отсутствие избыточности, каждая сущность в отдельной таблице

- Связи через внешние ключи: Обеспечение целостности данных

- Гибкость композиций: Отдельная таблица для состава букетов позволяет легко модифицировать рецепты

- История заказов: Сохранение цены на момент заказа в order_items

- Масштабируемость: Легкое добавление новых типов цветов и букетов

- Индексы для оптимизации

sql

Индексы для улучшения производительности

CREATE INDEX idx_user_favorites_user_id ON user_favorites(user_id);

CREATE INDEX idx_user_favorites_bouquet_id ON user_favorites(bouquet_id);

CREATE INDEX idx_orders_user_id ON orders(user_id);

CREATE INDEX idx_order_items_order_id ON order_items(order_id);

CREATE INDEX idx_bouquet_flowers_bouquet_id ON bouquet_flowers(bouquet_id);

CREATE INDEX idx_bouquet_flowers_flower_id ON bouquet_flowers(flower_id);

Данная структура базы данных обеспечивает эффективное хранение и быстрый доступ к данным, поддерживает все функциональные требования приложения flowermind.